**WoniuBoss项目**

**系统测试报告**

版本：V2.0

蜗牛学院7期4组

2019-03-04

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档变更记录 | | | | |
| 版本编号 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人 | 备注 |
| V1.0 | 2019.3.4 | 第一版 | 李佳 | 无 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

目录

[1 概述 4](#_Toc2674689)

[2 测试概要 4](#_Toc2674690)

[2.1 进度回顾 4](#_Toc2674691)

[2.2 测试环境 4](#_Toc2674692)

[3 测试结论 4](#_Toc2674693)

[4 缺陷分析 4](#_Toc2674694)

[4.1 Bug分布 4](#_Toc2674695)

[4.2 缺陷分布 5](#_Toc2674696)

[4.3 Bug状态统计 6](#_Toc2674697)

[5 遗留问题统计 6](#_Toc2674698)

# 1 概述

WoniuBoss项目系统测试从2019年2月16日开始至2019年2月23日结束，共持续8天，设计246条测试用例，执行305条测试用例，共计发现59个bug。测试用例有效性为19.3%。

WoniuBoss项目系统测试通过禅道缺陷管理工具进行缺陷跟踪管理。

# 2 测试概要

## 2.1 进度回顾

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本名称 | 测试起始时间 | 测试结束时间 | 测试人员 |
| V2.0 | 2019年2月16日 | 2019年2月23日 | 吴帆、王香香、李朝阳、郝保成、楚明明、李佳 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 2.2 测试环境

|  |  |
| --- | --- |
| 系统架构 | B/S |
| 服务器地址 | http://106.13.36.122:8080/WoniuBoss2.0/ |
| 禅道地址 | http://jacky-vpc:8088/zentao/user-login.html |
| 客户端浏览器 | Chrome版本 71.0.3578.98（正式版本） （64 位） |
| 客户端操作系统 | Win7旗舰版64位 |

# 3 测试结论

测试环境下，针对WoniuBoss系统设计用例246条，累计执行305条用例，累计发现问题总计59条，未解决bug 53条。当前版本测试**不通过**，请开发同事尽快修复问题并提交测试验证。

# 4 缺陷分析

## 4.1 Bug分布

由上图可知，WoniuBoss2.0版本中，Bug主要集中在培训资源、学员管理模块。因此应更多的关注这两个模块。

## 4.2 缺陷分布

由上图可知，WoniuBoss2.0版本中，致命性bug占比：3%，严重性bug占比：22%，一般性bug占比：70%，建议性bug占比：5%。

## 4.3 Bug状态统计

由上图可知，WoniuBoss2.0版本中，bug激活数占比：90%。可知解决率较低，请开发同时尽快解决。

# 5 遗留问题统计

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 遗留缺陷总数 | 建议 | 一般 | 严重 | 致命 |
| 53 | 3 | 38 | 11 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |